PLAN DE TRABAJO POR INTEGRANTE
Sistema de Gestión Odontológica

Documento de distribución técnica para trabajo colaborativo con GitHub

# 1. Objetivo del documento

Definir de manera específica qué debe desarrollar cada uno de los 6 integrantes del Sistema de Gestión Odontológica, tomando como base el Prompt Maestro del proyecto. La división busca evitar duplicidad de trabajo y facilitar la integración mediante GitHub.

# 2. Arquitectura general

El proyecto seguirá una arquitectura de tres capas: Angular (Frontend), Spring Boot (Backend) y PostgreSQL (Base de Datos), con JPA/Hibernate para persistencia y Spring Security/JWT para seguridad cuando corresponda según el avance del curso.

# 3. Reglas de trabajo para los 6 integrantes

Cada integrante trabajará principalmente en su módulo asignado, pero deberá coordinar las dependencias con los demás.

Todos utilizarán GitHub y trabajarán mediante ramas feature/....

No se debe modificar directamente la rama main salvo mediante Pull Request y revisión.

Las entidades, DTOs, endpoints y nombres deben mantenerse consistentes para facilitar la integración.

Durante las primeras semanas se trabajará con API REST y datos en memoria; PostgreSQL/JPA/Hibernate y Security/JWT se incorporarán en las etapas indicadas por el curso.

Angular se incorporará en la Unidad 3; cada integrante desarrollará las pantallas correspondientes a su módulo.

# INTEGRANTE 1 — Backend base, usuarios y seguridad

Rama sugerida en GitHub: feature/usuarios

Tareas específicas:

Preparar y mantener la estructura general del backend: controller, service, repository, model, dto, exception, security y config.

Implementar el módulo de autenticación y usuarios.

Desarrollar login y logout.

Gestionar usuarios, roles y permisos.

Preparar la protección de endpoints.

Implementar recuperación de acceso cuando corresponda.

En la etapa de seguridad, configurar Spring Security y JWT.

Definir junto con el equipo las reglas comunes de autenticación y autorización.

Crear la pantalla Angular de Login y las pantallas de gestión de usuarios/roles.

Probar sus endpoints con Postman o Thunder Client.

Componentes principales:

UsuarioController

UsuarioService

UsuarioRepository

Usuario/entidad de usuario

UsuarioDTO

SecurityConfig

componentes relacionados con JWT y autorización

# INTEGRANTE 2 — Pacientes

Rama sugerida en GitHub: feature/pacientes

Tareas específicas:

Implementar el módulo completo de pacientes.

Crear CRUD de pacientes.

Registrar datos personales, contacto, dirección y estado.

Registrar antecedentes médicos, alergias, medicamentos, antecedentes odontológicos, hábitos y observaciones.

Implementar validaciones de los datos recibidos.

Preparar la consulta individual y listado de pacientes.

Crear las pantallas Angular de listado, registro, edición y consulta del paciente.

Coordinar con Historia Clínica, Citas, Tratamientos y Archivos para que las relaciones utilicen el mismo paciente.

Probar los endpoints con Postman o Thunder Client.

Componentes principales:

PacienteController

PacienteService

PacienteRepository

Paciente/entidad

PacienteDTO

CRUD /api/pacientes

# INTEGRANTE 3 — Citas y Dashboard

Rama sugerida en GitHub: feature/citas-dashboard

Tareas específicas:

Implementar el módulo de citas y agenda.

Crear, modificar, cancelar y reprogramar citas.

Confirmar citas y registrar asistencia.

Consultar agenda y disponibilidad.

Manejar los estados PENDIENTE, CONFIRMADA, ATENDIDA, CANCELADA, NO_ASISTIO y REPROGRAMADA.

Crear el Dashboard con indicadores generales.

Mostrar pacientes registrados, citas del día, citas pendientes, tratamientos activos, pagos pendientes e ingresos.

Incluir próximas citas, pacientes recientes, tratamientos activos, alertas y resumen de actividad.

Crear las pantallas Angular de agenda/calendario, gestión de citas y Dashboard.

Coordinar con Pacientes y Tratamientos para consumir sus datos.

Componentes principales:

CitaController

CitaService

CitaRepository

Cita/entidad

CitaDTO

Dashboard y sus componentes

# INTEGRANTE 4 — Historia clínica y Odontograma

Rama sugerida en GitHub: feature/historia-odontograma

Tareas específicas:

Implementar el módulo de Historia Clínica.

Registrar paciente, odontólogo, fecha, motivo de consulta, anamnesis, examen clínico, diagnóstico, procedimiento, tratamiento, medicamentos y observaciones.

Garantizar que las consultas anteriores se conserven y no se sobrescriba la información histórica.

Implementar el módulo de Odontograma.

Registrar número de pieza, estado, diagnóstico, tratamiento, observaciones, fecha e historial.

Permitir consultar el historial de una pieza dental.

Crear las pantallas Angular de historia clínica y odontograma.

Coordinar las relaciones con Pacientes, Citas y Tratamientos.

Probar los endpoints con Postman o Thunder Client.

Componentes principales:

HistoriaClinicaController

HistoriaClinicaService

HistoriaClinicaRepository

HistoriaClinica/entidad

HistoriaClinicaDTO

OdontogramaController

OdontogramaService

OdontogramaRepository

Odontograma/entidad

OdontogramaDTO

# INTEGRANTE 5 — Tratamientos y Pagos

Rama sugerida en GitHub: feature/tratamientos-pagos

Tareas específicas:

Implementar el módulo de Tratamientos.

Registrar paciente, tratamiento, descripción, precio, estado, fecha de inicio, fecha de finalización y observaciones.

Manejar los estados PENDIENTE, APROBADO, EN_PROCESO, COMPLETADO y CANCELADO.

Permitir asociar múltiples sesiones a un mismo tratamiento.

Implementar el módulo de Pagos.

Registrar pagos completos y parciales.

Consultar pagos, saldo e historial.

Calcular el saldo pendiente a partir del total y los pagos registrados.

Crear las pantallas Angular de tratamientos, sesiones y pagos.

Coordinar con Dashboard para proporcionar información de tratamientos activos, pagos pendientes e ingresos.

Componentes principales:

TratamientoController

TratamientoService

TratamientoRepository

Tratamiento/entidad

TratamientoDTO

PagoController

PagoService

PagoRepository

Pago/entidad

PagoDTO

# INTEGRANTE 6 — Archivos clínicos y Reportes

Rama sugerida en GitHub: feature/archivos-reportes

Tareas específicas:

Implementar el módulo de Archivos Clínicos.

Gestionar radiografías, fotografías, PDF, informes, consentimientos y documentos clínicos.

Registrar los metadatos del archivo: ID, paciente, tipo, nombre, extensión, tamaño, fecha de subida, usuario, descripción, consulta relacionada y ubicación.

Preparar el almacenamiento local durante el desarrollo, dejando una estructura que permita migrar posteriormente a la nube.

Evitar que los archivos sean públicos; el acceso debe quedar sujeto a permisos del backend cuando se implemente seguridad.

Implementar el módulo de Reportes.

Preparar reportes de pacientes registrados, citas por período, tratamientos realizados/pendientes, ingresos, pagos pendientes e historial del paciente.

Crear las pantallas Angular para archivos y reportes.

Coordinar con Seguridad para el control de acceso a archivos y con los demás módulos para obtener información de reportes.

Componentes principales:

ArchivoController

ArchivoService

ArchivoRepository

Archivo/entidad

ArchivoDTO

ReportesController/servicio según diseño del equipo

componentes Angular de archivos y reportes

# 4. Distribución del Frontend Angular

| Integrante | Pantallas principales | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Login, usuarios, roles | Autenticación y administración de usuarios |
| 2 | Pacientes, registro, edición, perfil | Gestión de pacientes |
| 3 | Dashboard, calendario y citas | Agenda e indicadores |
| 4 | Historia clínica y odontograma | Atención odontológica |
| 5 | Tratamientos, sesiones y pagos | Tratamientos y economía |
| 6 | Archivos y reportes | Documentos y generación/consulta de reportes |

# 5. Orden de desarrollo por etapas

Semanas 1–5: Spring Boot, API REST, Controllers, Services, DTOs, inyección de dependencias, TDD, excepciones, validaciones y pruebas con Postman/Thunder Client. Primera versión con /api/pacientes y datos en memoria.

Semanas 6–10: PostgreSQL, JPA, Hibernate, CRUD, JPQL, transacciones, Spring Security, roles, permisos y JWT.

Semanas 11–15: Angular, componentes, SASS/SCSS, rutas, formularios, validaciones, manejo de errores, consumo de API REST y autenticación/autorización en Angular.

Semanas 16–18: Integración completa, corrección de errores, optimización, despliegue, servidor/servicios en la nube y preparación de la presentación final.

# 6. Flujo de trabajo en GitHub

Cada integrante crea una rama feature correspondiente a su módulo.

Los commits deben describir claramente el cambio, por ejemplo: feat: implementar CRUD de pacientes.

Antes de integrar, el integrante debe probar su código localmente.

Se crea un Pull Request hacia main.

Otro integrante revisa el código antes del merge.

Después de integrar, todos actualizan su rama de trabajo para evitar conflictos.

Los conflictos de integración deben resolverse coordinadamente, especialmente en archivos compartidos.

# 7. Entregable esperado por integrante

Cada integrante debe entregar código funcional de su módulo, pruebas de sus endpoints cuando correspondan, componentes Angular de su módulo en la etapa indicada, documentación básica de lo implementado y commits registrados en GitHub.

# 8. Nota importante

La división organiza el trabajo, pero la integración es responsabilidad de los seis. Las tecnologías no deben adelantarse a las etapas del curso. El Prompt Maestro establece la progresión API REST → TDD → Base de Datos → JPA/Hibernate → Seguridad → JWT → Angular → Integración → Despliegue.